**Agenda Meeting n° 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Luogo:** Aula F1 | **Minute Taker:** Raffaele Della Valle |
| **Data:** 26/10/17 |  |
| **Ora: 0**9.30 - 09.50 |  |

**Presenti:**

* **Della Valle Raffaele (DVR)**
* **Ferchichi Fakher (FF)**
* **Marrazzo Raffaele (MR)**

**Assenti:** -

1. **Obiettivo** (5 minuti)**:**

Individuare task da assegnare per completare il modello funzionale del RAD

1. **Status** (5 minuti)**:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Responsabile** | **Da completare entro…** | **Status** | **Note** |
| **AI[1]** | Realizzazione del logo | FF | 23/10/17 | Completato | - |
| **AI[2]** | Team Contract | MR | 24/10/17 | Completato | - |
| **AI[3]** | Scenari | FF - MR - DVR | 26/10/17 | Completato | - |
| **AI[4]** | Scope + Creazione struttura RAD | DVR | 24/10/17 | Completato | - |

1. **Discussione** (0 minuti)**:**

Nessun problema da segnalare, si passa all’assegnazione dei task.

1. **Wrap Up** (10 minuti)**:**

Assegnazione task per completamento RAD

1. **Prossimo Meeting:** 30/10/17 11.00 Lab. Reti