**Minuta Meeting n° 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Luogo:** Lab. Sistemi | **Minute Taker:** Raffaele Della Valle |
| **Data:** 06/11/17 |  |
| **Ora:** 13.00 - 13.15 |  |

**Presenti:**

* **Della Valle Raffaele (DVR)**
* **Ferchichi Fakher (FF)**
* **Marrazzo Raffaele (MR)**

**Assenti:** -

1. **Obiettivo** (5 minuti)**:**

Revisione del RAD e assegnazione dei task per il completamento

1. **Status** (0 minuti)**:**

Nessun task in corso

1. **Discussione** (0 minuti)**:**

Nessun problema da segnalare si passa ad assegnare i task

1. **Wrap Up** (10 minuti)**:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Responsabile** | **Da completare entro…** | **Status** | **Note** |
| **AI[1]** | Revisione RAD (Scenari e Use Case) | DVR - FF - MR | 08/11/17 | In Corso | - |
| **AI[2]** | Identificazione Oggetti | DVR - FF - MR | 10/11/17 | In Corso | - |
| **AI[3]** | Class Diagrams | DVR - FF - MR | 10/11/17 | In Corso | - |
| **AI[4]** | Sequence Diagrams | DVR - FF - MR | 12/11/17 | In Corso | - |

1. **Prossimo Meeting:** 13/11/12 11.00 Lab. Sistemi