**Minuta Meeting n° 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Luogo:** Aula F8 | **Minute Taker:** Raffaele Della Valle |
| **Data:** 20/11/17 |  |
| **Ora:** 13.00 - 13.25 |  |

**Presenti:**

* **Della Valle Raffaele (DVR)**
* **Ferchichi Fakher (FF)**
* **Marrazzo Raffaele (MR)**

**Assenti:** -

1. **Obiettivo** (5 minuti)**:**

Assegnazione dei Task

1. **Status** (5 minuti)**:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Responsabile** | **Da completare entro…** | **Status** | **Note** |
| **AI[1]** | Revisione RAD (Scenari e Use Case) | DVR - FF - MR | 08/11/17 | Completato | - |
| **AI[2]** | Identificazione Oggetti | DVR - FF - MR | 10/11/17 | Completato | - |
| **AI[3]** | Class Diagrams | DVR - FF - MR | 10/11/17 | Completato | - |
| **AI[4]** | Sequence Diagrams | DVR - FF - MR | 12/11/17 | Completato | - |

1. **Discussione** (0 minuti)**:**

Nessun problema da segnalare si passa all’assegnazione dei task

1. **Wrap Up** (15 minuti)**:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Responsabile** | **Da completare entro…** | **Status** | **Note** |
| **AI[1]** | Obiettivi di sistema e Design Goals | RDV - RM | 21/11/17 | In Corso | Note |
| **AI[2]** | Decomposizione in sottosistemi | Tutti | 23/11/17 | In Corso | Note |
| **AI[3]** | Mapping Hardware/Software | FF | 24/11/17 | In Corso | Note |
| **AI[4]** | Gestione dati persistenti | RM | 24/11/17 | In Corso | Note |
| **AI[5]** | Controllo di accesso e sicurezza | RDV | 24/11/17 | In Corso | Note |
| **AI[6]** | Controllo flusso globale | FF | 24/11/17 | In Corso | Note |
| **AI[7]** | Condizioni Limite | FF | 24/11/17 | In Corso | Note |
| **AI[8]** | Servizi sottosistemi | RDV | 24/11/17 | In Corso | Note |

1. **Prossimo Meeting:** 27/11/17 11.00 Lab. Reti